🚀 AKQUISE V2 – FOKUSSIERTE ROADMAP (INTERNES TOOL)

🎯 Ziel von V2

Ein internes Akquise-System, das:

- Inserate früher und gezielter erkennt

- Eigentümer im richtigen Moment kontaktiert

- Mitarbeiter führt, statt nur Daten anzuzeigen

- Willhaben maximal ausnutzt, ohne Overengineering

- stabil, wartbar und erweiterbar bleibt

Kein Produkt. Kein SaaS. Kein Verkauf.

🔒 PHASE 1 – FOUNDATION (Pflicht, stabiler Betrieb)

1.1 Security & Stability

Ziel: Sicherer Dauerbetrieb ohne Risiko.

Inhalt (klar, vollständig):

- Passwort-Hashing (bcrypt/argon2)

- Migration bestehender Passwörter

- Session-Management:

  - HTTP-Only Cookies

  - Server-seitige Session-Validierung

  - Auto-Logout bei Inaktivität

- Input-Validierung:

  - Zod-Schemas für alle API-Endpunkte

  - XSS- und SQL-Injection-Schutz

- Rate-Limiting:

  - API-Schutz

  - Scraper-Rate-Limits

- Security-Headers:

  - CORS

  - Helmet

  - HTTPS-Erzwingung

Definition of Done:
System kann 24/7 laufen, ohne Sicherheitsrisiko.

1.2 Performance & Skalierung

Ziel: System bleibt schnell bei wachsender Datenmenge.

Inhalt:

- DB-Indizes für Listings, Akquise, Status

- Pagination für große Listing-Listen

- N+1-Query-Fixes bei Statistiken

- Lazy Loading für Bilder im Dashboard

Definition of Done:
Dashboard bleibt performant bei >50k Listings.

1.3 Code- & Architektur-Hygiene

Ziel: KI kann stabil weiterentwickeln, ohne Chaos.

Inhalt:

- Scraper-Logik entkoppeln & duplizierten Code entfernen

- Zentrale Constants (Keywords, Base-URLs, Kategorien)

- API-Routen logisch aufteilen

- any eliminieren, saubere Typen

Definition of Done:
Projekt ist modular, verständlich, KI-freundlich.

⚙️ PHASE 2 – DATENZUFUHR & MARKTVORTEIL (KERN VON V2)

2.1 Zwei-Scraper-System (explizit, zentral)

A) Backfill-Scraper (Vollständigkeit)

Aufgabe:

- Arbeitet sich seitenweise durch Willhaben

- Speichert alle relevanten Inserate

- Keine Priorisierung, kein Zeitdruck

Zweck:

- vollständige Datenbasis

- Historie

- Markt- & Preislogik

B) Neueste-/Aktivitäts-Scraper (sort=1)

Aufgabe:

- Scrapt regelmäßig die ersten Seiten

- Sortierung nach „zuletzt geändert“

- Erkennt:

  - neue Inserate

  - geänderte Inserate

  - Bumps / Preisänderungen

Zweck:

- frühe Akquise

- Aktivitäts-Signale

- operative Priorisierung

2.2 Zeit- & Aktivitäts-Logging (minimal, aber zwingend)

Für jedes Inserat werden gespeichert:

- first_seen_at – wann das System das Inserat erstmals sieht

- last_seen_at – wann es zuletzt online war

- last_modified_at – falls im HTML vorhanden (Aktivitätssignal)

Keine Annahmen über echtes Erstellungsdatum.

2.3 Aktivitäts- & Priorisierungslogik (regelbasiert)

Ziel: Mitarbeiter wissen sofort, was sie anrufen sollen.

Logik basiert auf:

- Frische (first_seen_at)

- Aktivität (last_modified_at / sort=1)

- Preisabweichung vom Markt

- Objektart / Kategorie

Ergebnis:

- priorisierte Call-Liste

- „neu“, „aktiv“, „alt aber aktiv“

Kein ML. Keine Blackbox.

📊 PHASE 3 – MARKTLOGIK & TRANSPARENZ

3.1 Preisspiegel & Marktanalyse (NUR WIEN)

Scope klar begrenzt.

Datenbasis:

- alle Inserate (privat + gewerblich)

- nur Wien

Kategorien:

- Neubau

- Altbau

- Bezirk

Zweck:

- Referenzpreise

- Vergleich „Inserat vs. Markt“

- Entscheidungsunterstützung für Akquise

Kein:

- Reporting

- PDF-Export

- Alerts

- Prognosen

3.2 Mitarbeiter-Statistiken (Admin-Sicht)

Ziel: Steuerung, nicht Motivation.

Admin sieht:

- Erfolgsquote

- Bearbeitungszeit

- Anzahl bearbeiteter Inserate

Kein:

- Gamification

- Streaks

- Badges

- Rankings

🌐 PHASE 4 – PLATTFORM-VORBEREITUNG & ERWEITERUNG

4.1 Multi-Platform-Architektur (V2-ready)

Ziel: Neue Plattformen integrieren können, ohne bestehende Logik zu verändern.

Grundprinzip:

- Plattform-agnostisches Listing-Datenmodell

- Plattform-spezifische Scraper

- Zentrale Normalisierung (Preis, Fläche, Bezirk, Kategorie)

- Deduplication-Grundlage (URL + heuristische Merkmale)

4.2 Aktive Plattformen in V2

✅ Willhaben

- Vollständig integriert

- Backfill-Scraper + Neueste-/Aktivitäts-Scraper (sort=1)

- Kernplattform für Akquise

➕ ImmobilienScout24 (erste Erweiterung)

- erste zusätzliche Plattform in V2

- Fokus:

  - Backfill-Scraping

  - Grunddaten (Preis, Fläche, Bezirk, Bauart)

- Kein Aktivitäts-Scoring in V2 zwingend notwendig

- Ziel:

  - zusätzliche Marktbreite

  - Vergleichsdaten

  - Vorbereitung für Akquise-Ausbau

➕ derstandardimmobilien (vorbereitet, optional aktiv)

- Architektur explizit dafür vorgesehen

- Umsetzung kann:

  - als Backfill-only erfolgen

  - oder in V3 vertieft werden

- Ziel:

  - Ergänzung des Marktblicks

  - kein V2-Kernbestandteil der Akquise

4.3 Plattform-Priorisierung (verbindlich)

- Willhaben – Kern & vollständig

- ImmobilienScout24 – erste Erweiterung

- derstandardimmobilien – vorbereitet / optional

Keine weiteren Plattformen in V2.

4.4 Klarstellung zum Scope

- Akquise: Wien + Niederösterreich

- Preisspiegel: nur Wien

- Multi-Platform: funktional vorbereitet, nicht maximal ausgebaut

🚫 EXPLIZITE NICHT-ZIELE VON V2

Diese Punkte werden bewusst nicht gebaut:

- Email-Automation

- Notifications

- AI / ML

- CRM-Ausbau

- Reporting & Exporte

- Mobile App / PWA

- Gamification

✅ V2 DEFINITION OF DONE

V2 ist fertig, wenn:

- zwei Scraper stabil laufen

- Akquise priorisiert statt gesucht wird

- Marktpreise für Wien verfügbar sind

- Admin Überblick über Mitarbeiter hat

- System 24/7 wartbar & stabil ist

- neue Plattformen ohne Refactor integrierbar wären